Администрация

Наголенского сельского поселения

Котельниковского муниципального района

Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.08.2017г.                                       №43

## О внесении изменений в постановление администрации Наголенского сельского поселения от 25.04.2017г. № 23 «Об утверждении муниципальной  программы «Формирование современной городской среды  Наголенского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2017 год»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация Наголенского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области

п о с т а н о в л я е т:

## 1.В постановление администрации Наголенского сельского поселения от 25.04.2017г. № 23 «Об утверждении муниципальной  программы «Формирование современной городской среды  Наголенского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2017 год» внести следующие изменения:

## 1.1. Приложение 3 к постановлению администрации Наголенского сельского поселения от 25.04.2017г. № 23 изложить в новой редакции:

## Приложение №3

## К постановлению администрации

## От 28.08.2017г. № 43

ПЕРЕЧЕНЬ

Основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Наголенского сельского поселения Котельниковского муниципального района на 2017 год»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| Подготовительный этап: 1.Подготовка проектной документации для участия в конкурсе. 2.Получение финансовых средств по результатам подведения конкурса» Областной конкурс проектов (программ) по благоустройству 3.Подготовка технической документации для проведения аукционов на проведение работ по благоустройству. 4.Организация и проведение электронных аукционов на право заключения контрактов на выполнение работ и услуг. | Ведущий специалист Л.В. Калинина | I квартал 2017 г. | II-III квартал 2017г. | Заключение договора |  |  |
| 2.Основной этап: Проведение основных строительных, монтажных работ. |  | III | IV | Обустройство парка |  |  |
| 1.Планировка территории 143 м 3 2.Укладка плитки тротуарной 364 м 2 3.Устройство песчаного основания под малые формы 557 м2 4.Устройство щебеночной отсыпки 137 м 2 5.Установка скамеек - 4 шт. 6.Установка беседки - 1 шт. 7.Ограждение 244,905 м. 8. Устройство дорожек из асфальтного покрытия по старому бетонному основанию 467 м2 9. Устройство асфальтовой подъездной дороги 478 м2 10. Устройство асфальто -спортивной площадки на новом основании 242 кв.м. |  | III | IV | Обустройство парка |  |  |
| Заключительный этап: 1.Приемка выполнения работ. |  | IV | IV | Обустройство парка |  |  |

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

Глава Наголенского сельского поселения

Котельниковского муниципального района                                                  Н.Г. Габиташвили